**27.02.2019г. №8**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2018 ГОД**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст. 6, ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалисту администрации по муниципальному заказу (Баранова М.З.) опубликовать настоящее постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http//раздолье-адм.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского

муниципального образования

от «27» февраля 2019г. №8

**Отчет о ходе реализации по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2018 год.**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» в 2018 году предусматривалось 2738,983 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2018 год составили 1969 827 тыс. руб., (Таблица №1).

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

Основные задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

В программе большое внимание уделяется повышению уровня содержания существующей сети автомобильных дорог, улучшению ее обустройства и безопасности дорожного движения. Основной объем средств направляется на ремонт и содержание дорог по следующим направлениям:

- разработка сметных нормативов на ремонт и содержание автомобильных дорог;

- подготовку и выполнение сезонных видов работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Информация о составе и значениях показателей муниципальной программы

Таблица №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | |
| целевой программы, основного мероприятия | исполнители мероприятий | план  на 2018г. | Исполнено (кассовые расходы) за 2018 г. | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского  муниципального образования на 2017-2020 годы | Ответственный исполнитель: | 2738,983 | 1969,827 | 72 |
| *Администрация Раздольинского МО* |
| Грейдирование дорог от снега |  | 300,0 | 209,569 | 69 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 49,7 | 0 | 0 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 60,0 | 56,880 | 94,8 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 11785,579 | 1428,407 | 79,9 |
| Поставка песчано-гравийной смеси  (приобретение) |  | 150,0 | 86,801 | 57,8 |
| Оценка технического состояния автомобильных дорог |  | 380,0 | 188,170 | 49,5 |

За текущий период по содержанию автомобильных дорог были проведены торги и заключены муниципальные контракты на ремонт гравийного полотна п.Раздолье, ул.Трактовая (от ул. Советская до ул. Китойская), пер.Школьный (от ул.Пролетарская до ул.Трактовая), п.Октябрьский ул.Мира.

Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного полотна по ул.Китойская, ул.Новая.

Проведена расчистка участка дороги и обочин по ул.Рабочая п.Раздолье от мусора (рядом со свалкой ТКО).

Выполнены работы по грейдированию автомобильной дороги ул.Зелёная п.Раздолье.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности удовлетворительный (оценка эффективности 0,51)