**19.07.2021Г.№58**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020–2023 ГОДЫ,** **УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ №143 ОТ 16.12.2019Г., ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органа местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.,за 1 полугодие 2021 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 19.07.2021г.г. №58

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2023 годы»,**

**за 1 полугсодие 2021 года.**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021 год составляет 2 327,83 тыс. рублей, в том числе за счет:

 - бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 816,63 тыс. рублей;

 - областной бюджет – 306,00 тыс. рублей;

 - Федеральный бюджет – 235,20 тыс. руб.;

 - районный бюджет – 970,00 тыс. руб.

Фактическое освоение средств муниципальной программы за 1 полугодие 2021 года составило 308,81 тыс. рублей, за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2023 годы входят 3 подпрограммы:

На реализацию подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривается 86,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2021 года кассовые расходы составили 84,00 тыс. руб. или 87,7 %. (Приложение №4).

На реализацию подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается 60,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2021 года кассовые расходы составили 10,00 тыс. руб. или 16,7 %. (Приложение №5).

На реализацию подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривается 2 181,83 тыс. руб., за 1 полугодие 2021 года кассовые расходы составили 214,81 тыс. руб. или 20,7%. (Приложение №6).

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход(тыс. руб.), годы |
| План на 2021 год | Исполнение за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2022 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация* Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области*.* | **всего** | **2327,83** | **308,81** | **13,3** |
| областной бюджет (ОБ) |  306,00 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  235,20 | 0 | 0  |
| местный бюджет (МБ) | 816,63 | 308,81 | 37,8 |
| Районный бюджет (РБ) | 970,00 | 0 | 0 |
| ***Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»***  | Ответственный исполнитель: *Администрация* Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | **всего** | **86,0** | **84,0** | **97,7** |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | *86,0* | *84,0* | *97,7* |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*Администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | **всего** | **60,0** | **10,0** | **16,7** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 60,0 | 10,0 | 16,7 |
| ***Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»***  | *Основной исполнитель:*Администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | **всего** | **2181,83** | **214,81** | **10** |
| областной бюджет (ОБ) | 306,0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 235,20 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 670,63 | 214,81 | 32 |
| Районный бюджет (РБ) | 970,0 | 0 | 0 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 2020 год были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1, №2, №3):

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения четыре раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

3.1. Постановление администрации Раздольинского МО №3 от 20.01.2021г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020 – 2022 годы» утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.»;

3.2. Постановление администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №30 от 09.04.2021г.;

3.3. Постановление администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №40 от 02.06.2021г.;

3.4. Постановление администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №46 от 01.07.2021г.

4. Таблицу 2 «Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2023 годы», изложить в новой редакции (Прилагается).

Приложение №1

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание и развитие коммунального хозяйства»**

**достигнутых за 1 полугодие 2021 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Теплоснабжение** |
| **1** | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **2** | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с полученим санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | **Мероприятие будет выполнено в 3-4 квартале** |

Приложение №2

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

 **достигнутых за 1 полугодие 2021 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | **Мероприятие будет выполнено в 3-4 квартале** |
| **2** | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |

Приложение №3

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3**

**«Благоустройство территории»**

**достигнутых за 1 полугодие 2021 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **2** | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | усл.ед. | **1** | **0** | **0** |  |
| **3** | Оформление земельных участков под детскими площадками п.Октябрьский, п.Большая Черемшанка,д.Борисова | шт. | **3** | **0** | **0** |  |
| **4** | Услуги по содержанию территории | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **5** | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **6** | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **7** | Приобретение строительного материала для ограждения детской площадки п.Большая Черемшанка | усл.ед. | **1** | **0** | **0** |  |
| **8** | Оформление бесхозных объектов (мост через р. Большая Черемшанка 3 шт. и п.Октябрьский 2 шт.) | шт. | **5** | **0** | **0** |  |
| **9** | Оформление земельных участков под пожарным боксом ул.Пролетарская,1 | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **10** | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | шт. | **1** | **0** | **0** |  |
| **11** | Приобретение строительного материала на ограждение пещеры Иконьевской | усл.ед. | **1** | **0** | **0** |  |
| **12** | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка ул.1-я Заречная 43а" | усл.ед. | **1** | **0** | **0** |  |
| **13** | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский | усл.ед. | **1** | **0** | **0** |  |

Приложение №4

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за1 полугодие 2021 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 0 | 84 000,00 | 100% | 84 000,00 | 100% |  |
| 2 | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с полученим санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | 0 | 2 000,0 | 7,7% | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3-4 квартале |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **0** | **86 000,00** | **78,2%** | **84 000,00** | **97,7%** | **0** |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,0 | 84,0 |
| 2 | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с полученим санитарно-эпидемиологического заключения на проект. |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **86,0** | **84,0** |

Приложение №5

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за1 полугодие 2021 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| 1 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 30 000,0 | 50 000,0 | 100 | 0,0 | 0 | Мероприятие будет выполнено в 3-4 квартале |
| 2 | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 10 000,00 | 100 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **40 000,00** | **60 000,00** | **100%** | **10 000,00** | **16,7%** | **0** |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
| 2 | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60,00** | **10,0** |

Приложение №6

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за1 полугодие 2021 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2023 годы |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 3 000,00 | 18 130,00 | 100 | 18 125,69 | 100 |  |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 3 000,00 | 6 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Оформление земельных участков под детскими площадками п.Октябрьский, п.Большая Черемшанка,д.Борисова | 0,0 | 18 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 290 000,00 | 406 310,00 | 100 | 169 294,40 | 41,7 |  |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 20 000,00 | 27 390,00 | 100 | 27 390,00 | 100 |  |
| 6 | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | 105 000,00 | 295 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Приобретение строительного материала для ограждения детской площадки п.Большая Черемшанка | 0 | 25 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (мост через р. Большая Черемшанка 3 шт. и п.Октябрьский 2 шт.) | 0 | 44 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Оформление земельных участков под пожарным боксом ул.Пролетарская,1 | 0 | 7 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | 310 000,00 | 310 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Приобретение строительного материала на ограждение пещеры Иконьевской | 0,0 | 25 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Благоустройство общественной территории "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка ул.1-я Заречная 43а" | 0,0 | 500 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | Благоустройство общественной территории "Спорт для всей семьи" п.Октябрьский | 0,0 | 529 203,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
|  | **Всего:** | **731 000,00** | **2 211 033,00** |  | **214 810,09** |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2023 годы |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,13 | 18,12 |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 |
| 3 | Оформление земельных участков под детскими площадками п.Октябрьский, п.Большая Черемшанка,д.Борисова |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 18,0 | 0,0 |
| 4 | Услуги по содержанию территории |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 406,31 | 169,29 |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,39 | 27,39 |
| 6 | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | 235,2 | 0 | 9,8 | 0,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| 7 | Приобретение строительного материала для ограждения детской площадки п.Большая Черемшанка |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (мост через р. Большая Черемшанка 3 шт. и п.Октябрьский 2 шт.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,0 | 0,0 |
| 9 | Оформление земельных участков под пожарным боксом ул.Пролетарская,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0,0 |
| 10 | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) |  | 0 | 296,2 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 0,0 |
| 11 | Приобретение строительного материала на ограждение пещеры Иконьевской |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 |
| 12 | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка ул.1-я Заречная 43а" |  | 0 | 0 | 0 | 485,0 | 0 | 15,00 | 0,0 |
| 13 | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский |  |  |  |  | 485,0 | 0,0 | 44,203 | 0,0 |
|  | **Всего:2211,03** | **235,2** | **0** | **306,0** | **0,0** | **970,0** | **0** | **699,833** | **214,81** |

Таблица 2

к муниципальной программе

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2023 годы»**

|  |
| --- |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Нормативная ссылка |
| 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
|  | Подпрограмма 1 **«Содержание и развитие коммунального хозяйства»** |
|  | **Теплоснабжение** |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 84,0 | 1. Муниципальный контракт №01/2021 от 20.04.2021г. «Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б»
 |
| 2 | Мероприятие 1.2. Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с полученим санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | 2,0 | 1. Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
|  | Подпрограмма 2 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1 | Мероприятие 1.1. Услуги по ремонт светодиодных светильников уличного освещения в п.Раздолье | 50,00 | Договор ГПХ |
| 2 | Мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения д.Борисова, Усольского района Иркутской области | 10,0 | Муниципальный контракт №12/2020 от 30.11.2020г. «Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» |
|  | Подпрограмма 3 **«Благоустройство территории»**  |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 18,12 | Договор на оказание услуг №3301 от 10.03.2020г. |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 6,0 | Договор №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Оформление земельных участков под детскими площадками п.Октябрьский, п.Большая Черемшанка,д.Борисова | 18,0 | Договор №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 406,31 | Договор от \_\_\_\_\_\_\_ г №\_\_\_\_\_\_\_\_ и от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ на оказание услуг |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 27,39 | Договор ГПХ |
| 6 | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | 295,00 | Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Приобретение строительного материала для ограждения детской площадки п.Большая Черемшанка | 25,00 | Договор №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (мост через р. Большая Черемшанка 3 шт. и п.Октябрьский 2 шт.) | 44,00 | Договор №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | Оформление земельных участков под пожарным боксом ул.Пролетарская,1 | 7,00 | Договор №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | 310,00 | Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 | Приобретение строительного материала на ограждение пещеры Иконьевской | 25,00 | Договор №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ |
| 12 | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка ул.1-я Заречная 43а" | 500,00 | Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13 | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский | 529,203 | Муниципальный контракт №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Специалист администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области М.З.Баранова