**27.10.2016г. №162**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**CЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2031 Г.Г.»**

**ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА.**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016 – 2031г.г.» за 6 месяцев 2016 года (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И Добрынин

Приложение

к решению Думы

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

от 27.10.2016г. №162

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2031г.г.»**

**за 6 месяцев 2016 года.**

В 2016 году реализация мероприятий за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования не предусмотрена.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| План 2016 год | Факт 2016 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Поддержка коммунальной инфраструктуры** **и обеспечений условий жизнедеятельности сельского поселения Раздольинского** **муниципального образования** **на 2016–2020 годы»** | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО, МУП «Тепловодотехсервис», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | **всего** | **1767,2** | **767,57** | **43,4** |
| областной бюджет (ОБ) |   |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |   |  |   |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1752,2 | 752,57 | 43 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 15,0 | 100 |
| **Водоснабжение** |
| 1. Замена глубинных насосов  |  | **всего** | **50,0** | **25,0** | **50** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 25,0 | 50 |
|  2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен  |  | **всего** | **15,0** | **5,0** | **33,3** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 5,0 | 33,3 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **20,0** | **4,5** | **22,5** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 4,5 | 22,5 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **5,0** | **1,0** | **20** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 1,0 | 20 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | **всего** | **25,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 25,0 | 0,0 | 0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен.  |  | **всего** | **23, 0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 0,0 | 0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен.  |  | **всего** | **100,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 0,0 | 0 |
|  8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| **Теплоснабжение**  |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | **всего** | **15,0** | **5,0** | **33,3** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 5,0 | 33,3 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | **всего** | **40,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 0,0 | 0 |
| 3. Закупка топлива. |  | **всего** | **63,0** | **50,0** | **79,4** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 63,0 | 50,0 | 79,4 |
| 4. Ремонт здания котельной |  | **всего** | **150,0** | **20,0** | **13,33** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 20,0 | 13,33 |
| 5. Ремонт котельного оборудования |  | **всего** | **0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 |  |  |
| **Электроснабжение** |
| 1.Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта линии электропередач п.Октябрьский. |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | **всего** | **363,0** | **12,07** | **3,33** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 12,07 | 3,33 |
| 3. Приобретение топлива. |  | **всего** | **883,2** | **630,0** | **71,3** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 883,2 | 630,0 | 71,3 |
| **ТБО** |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | **всего** | **15,0** | **15,0** | **100** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 15,0 | 100 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **всего** | **0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |
| 3. Перевод земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности |  | **всего** | **0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 4. Оформление в соответствии с генеральным планом полигона под ТБО. |  | **всего** | **0** |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| **Уличное освещение** |
| 1.Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **всего** | **0** |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2.Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **всего** | **0** |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |