**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» за 2019 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 3809,980 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили – 2878,44 тыс. руб.

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2019 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 511,685 | 511,685 | 100,0 | 170,198 | 0,33 | 0 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,926 | 0,99 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 431,395 | 431,395 | 100,0 | 99,486 | 0,23 |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 2666,9 | 2666,9 | 100,0 | 2472,83 | 0,92 |  |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 36,0 | 0,6 |  |
|  | Всего: | 3809,980 | 3809,980 |  | 2878,44  (остаток на 01.01.2020 год 937,624) | 0,75 |  |

Справочно: \* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2017-2021 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,685 | 170,198 |
| 2 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 99,926 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,395 | 99,486 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666,9 | 2472,83 |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 36,0 |