**18.02.2020 г. №26**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2019 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы» (с изменениями и дополнениями).

2.1. Постановление администрации от 25.04.2017г. №52 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.2. Постановление администрации от 15.05.2017г. №69 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.3. Постановление администрации от 11.12.2017г. №131 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.4. Постановление администрации от 06.03.2018г. №19 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.5. Постановление администрации от 28.06.2018г. №59 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.6. Постановление администрации от 01.10.2018г. №81 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.7. Постановление администрации от 13.11.2018г. №110 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.8. Постановление администрации от 11.12.2018г. №117 «О продлении срока действия муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы» на 2021 год;

2.9. Постановление администрации от 26.04.2019г. №38 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы»;

2.10. Постановление администрации от 18.06.2019г. №61 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы»;

2.11. Постановление администрации от 17.10.2019г. №114 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы»;

2.12. Постановление администрации от 18.11.2019г. №130 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №137 «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы»;

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://раздолье-адм.рф

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 18.02.2020г. №26

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 4 429,762 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили – 2520,66 тыс. руб.

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2019 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу п.Раздолье, ул.Мира,27А | 72,013 | 72,013 | 100 | 72,013 | 1 |  |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 16,591 | 16,591 | 100 | 16,591 | 1 |  |
| 3 | **Реализация перечня народных инициатив:**  Приобретение велопарковки с навесом на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира,25а | 54,385 | 54,385 | 100 | 54,385 | 1 |  |
| 4 | Актуализация документов территориального планирования (ГП) | 299,605 | 299,605 | 100 | 299,605 | 1 |  |
| 5 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин, расположенные по адресу:  1) п.Раздолье, ул.Зеленая,1А;  2) п.Раздолье, ул.Подгорная,9А;  3) п.Раздолье, ул.Новая,16;  4) п.Раздолье, ул.Таёжная,15А. | 288,1 | 288,1 | 100 | 288,051 | 1 | 288,051 |
| 6 | Приобретение тренажеров для спортивной площадки по ул.Пролетарская,21а. | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 1 |  |
| 7 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, краска, мешки для мусора, перчатки, водоэмульсионная, колер, цемент, электроды и т.д.) | 45,0 | 45,0 | 100 | 44,983 | 1 |  |
| 8 | Оформление земельного участка под опорами ЛЭП 0,4 кВ п.Октябрьский | 84,0 | 84,0 | 100 | 84,0 | 1 |  |
| 9 | Приобретение искусственной уличной ели | 239,5 | 239,5 | 100 | 239,5 | 1 |  |
| 10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины используемой для хозяйственно-бытового водоснабжения социальных учреждений расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А и ул.Пролетарская, 19А | 15,7 | 15,7 | 100 | 15,726 | 1 |  |
| 11 | Приобретение лазерного дальномера | 16,5 | 16,5 | 100 | 16,499 | 1 |  |
| 12 | Приобретение велопарковки-ГГ стандарт на 6 велосипедов (2000\*500\*500) | 10,115 | 10,115 | 100 | 10,115 | 1 |  |
| 13 | Приобретение и установка хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 1000,0 | 1 |  |
| 14 | Освещение хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 200,0 | 200,0 | 100 | 199,998 | 0,99 |  |
| 15 | Приобретение элементов для детских площадок | 99,0 | 99,0 | 100 | 99,0 | 1 |  |
| 16 | Восстановление зеленных насаждений (Соглашение от 01.10.2019г №01-2019 о проведении компенсационного озеленения) | 1909,2 | 1909,2 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: | 4 429,762 |  |  | 2520,66 |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу п.Раздолье, ул.Мира,27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,013 | 72,013 |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,591 | 16,591 |
| 3 | **Реализация перечня народных инициатив:**  Приобретение велопарковки с навесом на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира,25а | 0 | 0 | 53,841 | 53,841 | 0 | 0 | 0,544 | 0,544 |
| 4 | Актуализация документов территориального планирования (ГП) | 0 | 0 | 284,300 | 284,300 | 0 | 0 | 15,305 | 15,305 |
| 5 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин, расположенные по адресу:  1) п.Раздолье, ул.Зеленая,1А;  2) п.Раздолье, ул.Подгорная,9А;  3) п.Раздолье, ул.Новая,16;  4) п.Раздолье, ул.Таёжная,15А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,051 | 288,051 |
| 6 | Приобретение тренажеров для спортивной площадки по ул.Пролетарская,21а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, краска, мешки для мусора, перчатки, водоэмульсионная, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 36,0 |
| 8 | Оформление земельного участка под опорами ЛЭП 0,4 кВ п.Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,0 | 84,0 |
| 9 | Приобретение искусственной уличной ели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,5 | 239,5 |
| 10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины используемой для хозяйственно-бытового водоснабжения социальных учреждений расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А и ул.Пролетарская, 19А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,726 | 15,726 |
| 11 | Приобретение лазерного дальномера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,499 | 16,499 |
| 12 | Приобретение велопарковки-ГГ стандарт на 6 велосипедов (2000\*500\*500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,115 | 10,115 |
| 13 | Приобретение и установка хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 14 | Освещение хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 119,998 |
| 15 | Приобретение элементов для детских площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 |
| 16 | Восстановление зеленных насаждений (Соглашение от 01.10.2019г №01-2019 о проведении компенсационного озеленения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909,2 | 0 |

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 4 429,762 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили – 2520,66 тыс. руб.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2019 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу п.Раздолье, ул.Мира,27А | 72,013 | 72,013 | 100 | 72,013 | 1 |  |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 16,591 | 16,591 | 100 | 16,591 | 1 |  |
| 3 | **Реализация перечня народных инициатив:**  Приобретение велопарковки с навесом на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира,25а | 54,385 | 54,385 | 100 | 54,385 | 1 |  |
| 4 | Актуализация документов территориального планирования (ГП) | 299,605 | 299,605 | 100 | 299,605 | 1 |  |
| 5 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин, расположенные по адресу:  1) п.Раздолье, ул.Зеленая,1А;  2) п.Раздолье, ул.Подгорная,9А;  3) п.Раздолье, ул.Новая,16;  4) п.Раздолье, ул.Таёжная,15А. | 288,1 | 288,1 | 100 | 288,051 | 1 | 288,051 |
| 6 | Приобретение тренажеров для спортивной площадки по ул.Пролетарская,21а. | 80,0 | 80,0 | 100 | 80,0 | 1 |  |
| 7 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, краска, мешки для мусора, перчатки, водоэмульсионная, колер, цемент, электроды и т.д.) | 45,0 | 45,0 | 100 | 44,983 | 1 |  |
| 8 | Оформление земельного участка под опорами ЛЭП 0,4 кВ п.Октябрьский | 84,0 | 84,0 | 100 | 84,0 | 1 |  |
| 9 | Приобретение искусственной уличной ели | 239,5 | 239,5 | 100 | 239,5 | 1 |  |
| 10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины используемой для хозяйственно-бытового водоснабжения социальных учреждений расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А и ул.Пролетарская, 19А | 15,7 | 15,7 | 100 | 15,726 | 1 |  |
| 11 | Приобретение лазерного дальномера | 16,5 | 16,5 | 100 | 16,499 | 1 |  |
| 12 | Приобретение велопарковки-ГГ стандарт на 6 велосипедов (2000\*500\*500) | 10,115 | 10,115 | 100 | 10,115 | 1 |  |
| 13 | Приобретение и установка хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 1000,0 | 1000,0 | 100 | 1000,0 | 1 |  |
| 14 | Освещение хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 200,0 | 200,0 | 100 | 199,998 | 0,99 |  |
| 15 | Приобретение элементов для детских площадок | 99,0 | 99,0 | 100 | 99,0 | 1 |  |
| 16 | Восстановление зеленных насаждений (Соглашение от 01.10.2019г №01-2019 о проведении компенсационного озеленения) | 1909,2  (остаток на 01.01.2020 г.) | 1909,2  (остаток на 01.01.2020 г.) | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: | 4 429,762 |  |  | 2520,66 |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианской скважины, расположенной по адресу п.Раздолье, ул.Мира,27А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,013 | 72,013 |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,591 | 16,591 |
| 3 | **Реализация перечня народных инициатив:**  Приобретение велопарковки с навесом на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира,25а | 0 | 0 | 53,841 | 53,841 | 0 | 0 | 0,544 | 0,544 |
| 4 | Актуализация документов территориального планирования (ГП) | 0 | 0 | 284,300 | 284,300 | 0 | 0 | 15,305 | 15,305 |
| 5 | Разработка проекта зон санитарной охраны артезианских скважин, расположенные по адресу:  1) п.Раздолье, ул.Зеленая,1А;  2) п.Раздолье, ул.Подгорная,9А;  3) п.Раздолье, ул.Новая,16;  4) п.Раздолье, ул.Таёжная,15А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,051 | 288,051 |
| 6 | Приобретение тренажеров для спортивной площадки по ул.Пролетарская,21а. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 80,0 |
| 7 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, краска, мешки для мусора, перчатки, водоэмульсионная, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 36,0 |
| 8 | Оформление земельного участка под опорами ЛЭП 0,4 кВ п.Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,0 | 84,0 |
| 9 | Приобретение искусственной уличной ели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,5 | 239,5 |
| 10 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины используемой для хозяйственно-бытового водоснабжения социальных учреждений расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А и ул.Пролетарская, 19А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,726 | 15,726 |
| 11 | Приобретение лазерного дальномера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,499 | 16,499 |
| 12 | Приобретение велопарковки-ГГ стандарт на 6 велосипедов (2000\*500\*500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,115 | 10,115 |
| 13 | Приобретение и установка хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 14 | Освещение хоккейного корта по адресу Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 119,998 |
| 15 | Приобретение элементов для детских площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 |
| 16 | Восстановление зеленных насаждений (Соглашение от 01.10.2019г №01-2019 о проведении компенсационного озеленения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909,2  (остаток на 01.01.2020 г.) | 0 |