**16.01.2023г №4**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2022 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2025 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2022 год, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №148 от 17.12.2019 г.,согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от 16.01.2023г. №4

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2025 годы» за** **2022 год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусматривается 2528, 25 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2022 год составили 2516,33 тыс. рублей. Остатки денежных средств на 01.01.2023 года составили 11,91 тыс. рублей.

Основная цель программы: Улучшение качества автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения.

Для поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями, а также для улучшения условий движения автотранспорта за 2022 год реализованы следующие мероприятия:

1. Грейдирование дорог в зимний период от снега – заключено 8 договоров на оказание услуг в зимний период. Все договоры исполнены в полном объеме.

2. Приобретение дорожных знаков.

3. Ремонт гравийного полотна (д.Борисова ул.Дачная; п.Раздолье ул.Мира).

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения пять раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1). Постановление администрации №11 от 21.01.2022г.«О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы», утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №148 от 17.12.2019 года.

2). Постановление администрации №38 от 28.03.2022г.«О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы».

3). Постановление администрации №76 от 22.07.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы».

4). Постановление администрации №143 от 21.12.2022г.«О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы».

5). Постановление администрации №154 от 29.12. 2022г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы», утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №148 от 17.12.2019 года.

В результате реализации мероприятий программы за 2022 год были достигнуты следующие целевые показатели программы в таблице 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения за 2022 год приведен в таблице 2.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2022 год приведены в таблице 3.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности - эффективная (оценка эффективности 99.53%)

Таблица 1

к постановлению от 16.01.2023г. №4

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2022 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, указанных в реестре муниципального имущества Раздольинского муниципального образования, являющихся собственностью в границах населенных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | **100** |  |
| **2** | Наличие положительного заключения государственной экспертизы | Ед. | 1 | 0 | **0** |  |
| **3** | Доля имеющихся ПОДД к количеству автомобильных дорог, находящихся в собственности Раздольинского муниципального образования | %(наличие автомобильных дорог, находящихся в собственности/наличие ПОДД) | 100 | 100 | **100** |  |

Таблица 2

к постановлению от 16.01.2023г. №4

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области**

**за 2022 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2025 годы |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 365 990 | 365 990 | 100 | 354 080 |  | 0 |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | 7 920 | 7 920 | 100 | 7 920 | 100 | 0 |
| 3 | Ремонт гравийного полотна | 2 154 340 | 2 154 340 | 100 | 2 154 340 | 100 | 0 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Изготовление проектов на ремонт автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 2 528 250 | 2 528 250 |  | 2 516 340,0 |  |  |

Справочно: \* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2025 годы |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,99 | 354,08 |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,92 | 7,92 |
| 3 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154,34 | 2154,34 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Изготовление проектов на ремонт автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 2528,25 | 2516,34 |

Таблица 3

к постановлению от 16.01.2023г. №4

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за 2022 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2022 год | Нормативная ссылка (пояснения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 354 080 | Договор ГПХ от 10.01.2022;Договор ГПХ от 18.02.2022;Договор ГПХ от 01.03.2022;Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 21.02.2022.Договор ГПХ от 01.11.2022;Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 01.12.2022;Договор по выполнение работ расчистке дорог от снега от 05.12.2022;Договор ГПХ от 06.12.2022. |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | 7 920 | Договор от 20.12.2022 №58-2022. |
| 3 | Ремонт гравийного полотна | 2 154 340 | Муниципальный контракт от 23.09.2022г № 02/2022 ремонт гравийного полотна автомобильных дорог. |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 |  |
| 5 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 0 |  |
| 6 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 0 |  |
| 7 | Изготовление проектов на ремонт автомобильных дорог | 0 |  |