Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» февраля 2015г.                                                                    № 9                               п. Раздолье.

Об утверждении отчета о ходе работы по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы»

и об эффективности использования финансовых средств

за 4 квартал (годовая)  2014 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования,  руководствуясь ст. 45,  Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы»  и об эффективности использования финансовых средств за 4 квартал (годовая)  2014 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский           информационный вестник» и на официальном сайте администрации  сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                      С.И.Добрынин

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования от 16 февраля  2015 г. №9

Отчет о ходе работы по муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского

муниципального образования на 2014-2016 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 4 квартал (годовой)  2014 год.

Постановлением администрации сельского поселения №88 от 01.11.2013 г. утверждена муниципальная программа  «Развитие   автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (руб.) |
| --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2014г. | Исполнено (кассовые расходы) за 3 квартал 2014 г. | Степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы | Ответственный исполнитель: | 846 100,0 | 845 111,36 | 99,8 |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |  |
| Грейдирование дорог |  | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление дорожных знаков |  | 202 000,0 | 201 636,0 | 99,8 |
| Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог |  | 144 100,0 | 144 075,0 | 99,9 |
| Ремонт гравийного и асфальтобетонного полотна |  | 500 000,0 | 499 400,36 | 99,8 |

2. Объемы и целевое использование средств по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы» по результатам

за 4 квартал (годовой) 2014 года

На реализацию муниципальной программы из средств местного бюджета с ООО «Ресурспромснаб» заключен договор №15  на выполнение работ по устройству гравийного покрытия автомобильной дороги по ул.Октябрьская, п.Октябрьский, Усольского района Иркутской области от 02 июня 2014 г. на сумму 99 801,00 (Девяноста девять тысяч восемьсот один) руб.. Работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

На основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок заключен муниципальный контракт №1 от 28 июня 2014г. с ОАО «Дорожная служба Иркутской области (филиал Черемховский ОАО «ДСИО» на выполнение работ по устройству гравийного покрытия автомобильной дороги по ул.40 лет Победы, п.Раздолье, Усольского района, Иркутской области на сумму 200 000,00 (Двести тысяч) рублей. По контракту работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

С ОАО «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ заключен договор №21/32/2014-ТИ на оказание услуг по технической инвентаризации от 13.02.2014 г. на сумму 91 605,00 (Девяносто одна тысяча шестьсот пять) руб. автомобильные дороги:

- сооружение протяженностью 1949 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, от ул. Пролетарская до ж.д. №29 по ул. Октябрьская;

- сооружение протяженностью 627 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, от ж.д. № 1 ул. 40 лет Победы до пер. Таежный;

- сооружение протяженностью 2493 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Большая Черемшанка, от ж.д. №1 по ул. 1-я Заречная до ж.д. № 79 по ул. 1-я Заречная;

- сооружение протяженностью 1038 м, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Октябрьский, от ул. Мира до ул. Набережная.

С ОАО «Дорожная служба Иркутской области (филиал Черемховский ОАО «ДСИО»  заключен договор на №14-14П на ремонт асфальтобетонного полотна по ул.Октябрьская п. Раздолье на сумму 99 799,68 (девяноста девять тысяч семьсот девяноста девять ) руб. 68 копеек. Работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

С ОАО «Дорожная служба Иркутской области (филиал Черемховский ОАО «ДСИО»  заключен договор на №16-14П на ремонт асфальтобетонного полотна по ул.Октябрьская п. Раздолье на сумму 99 799,68 (девяноста девять тысяч семьсот девяноста девять ) руб. 68 копеек. Работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

С ОАО «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ заключен договор №21/142/2014-ТИ на оказание услуг по технической инвентаризации от 09.07.2014 г. на сумму 52 470,00 (пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят) руб. на автомобильную дорогу:  п.Раздолье  ул.Пролетарская протяженностью 3498 м.

На основании протокола на участие в открытом аукционе  заключен контракт №01-2014 от 05.08.2014 г. на выполнение работ по установке дорожных знаков ООО «Производственно-комерческая фирма «СибДорСтиль»  на сумму 151 636,0 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) рублей работы выполнены в полном объеме в указанный срок.

27.10.2014 г.  так же с ООО «Производственно-комерческая фирма «СибДорСтиль»  заключен договор поставки на сумму 50 000,0 ( пятьдесят тысяч) рублей. (приобретены дорожные знаки).

Своими силами нанесена разметка пешеходный переход по ул.Мира п.Раздолье.

Специалист по землепользованию                                      Ю.А.Бажанова