**08.02.2021Г.№14**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2023 ГОДЫ» И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ**

**ЗА 2020 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2020 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 08.02.2021г. №14

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы»**

**за** **2020 года**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусматривалось 3 564,28 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2020 год составили – 3 217,35 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2021 года составил – 298,24 тыс.руб.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского муниципального образования за 2020 год приведен в таблице 1.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования» за 2020 год приведены в таблице 2.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности эффективная (оценка эффективности 0,90)

Специалист администрации

Раздольинского МО Бажанова Ю.А.

Таблица 1

к постановлению от 08.02.2021г. №14

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2020 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| тыс.руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | тыс.руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2020-2023 годы | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 325,08 | 325,08 | 100 | 289,06 | 0,8 |  |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 200,0 | 200,0 | 100 | 200,0 | 1 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 40,0 | 40,0 | 100 | 27,0 | 0,7 |  |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 1397,91 | 1397,91 | 100 | 1100,0 | 0,7 |  |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1595,29 | 1595,29 | 100 | 1595,29 | 1 |  |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 6,0 | 6,0 | 100 | 6,0 | 1 |  |
|  | Всего: |  | **3564,28** |  | **3217,35** | 0,90 |  |

Справочно: \* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»  на 2020-2023 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,08 | 276,61 |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 27,0 |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397,91 | 1100,0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595,29 | 1595, 29 |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | **3217,35** | **3217,35** |

Таблица 2

к постановлению от 08.02.2021г. №14

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования»**

**за 2020 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2020 год | Нормативная ссылка (пояснения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 276,61 | Договор ГПХ от 13.01.2020;  Договор ГПХ от 05.02.2020;  Договор ГПХ от 16.03.2020;  Договор по расчистке дорог от снега в п.Октябрьский и п.Манинск Усольского района от 03.02.2020;  Договор ГПХ от 16.11.2020;  Договор ГПХ от 01.12.2020;  Договор на выполнение работ по расчистке автомобильных дорог от снега п.Октябрьский и п.Манинск Усольского района от 17.12.2020;  Договор на выполнение работ по расчистке автомобильных дорог от снега в д.Борисова, п.Раздолье Усольского района от 17.12.2020; |
| 2 | Грейдирование дорог в летний период | 200,0 | Договор на выполнение работ по грейдированию автомобильной дороги по ул.Трактовая п.Раздолье Усольского района от 21.09.2020г. |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 27,0 | Муниципальный контракт №12/2020 от 02.12.2020г |
| 4 | Ремонт гравийного полотна | 1100,0 | Муниципальный контракт №09/2020 от 20.07.2020 «Ремонт гравийного полотна автомобильной дороги по ул.Таёжная п.Раздолье Усольский район Иркутской области»;  Муниципальный контракт №08/2020 от 20.07.2020 «Ремонт гравийного полотна автомобильной дороги по ул.Восточная п.Раздолье Усольский район Иркутской области» |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 1595, 29 | Муниципальный контракт 02/2020 от 23.06.2020г. Ремонт асфальтобетонного полотна по ул. Пролетарская п.Раздолье Усольского района Иркутской области |
| 6 | Изготовление технических, кадастровых паспортов на сооружение автомобильных дорог | 6,0 | Договор №111/2020-ТИ на оказание услуг от 02.09.2020г. |