**26.10.2017г. №6**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2031 Г.Г.» ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА.**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016 – 2031г.г.» за 3 квартал 2017 года, (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И.Добрынин

Приложение

к решению Думы

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

от 26.10.2017г.№6

**Отчет о ходе реализации программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2031г.г.» за 3 квартал 2017 года.**

В 2017 году реализация мероприятий за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования не предусмотрена.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| План 2017 год | Факт 2017 год | Выполнение мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016– 2031г.г.»  | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО, ООО «ЖКХ», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | **всего** | **3679,0** | **2861,7** | **77,8** |
| областной бюджет (ОБ) |  1500,0 | 1446,93 | 96,5 |
| местный бюджет (МБ) | 113,0 | 108,9 | 96,4 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 2050,0 | 1285,87 | 62,7 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 16,0 | 20,0 | 125 |
| **Водоснабжение** |
| 1. Замена глубинных насосов  |  | **всего** | **30,0** | **35,0** | **116,7** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 30,0 | 35,0 | 116,7 |
|  2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен  |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **20,0** | **17,117** | **85,6** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 17,117 | 85,6 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **5,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 5. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен.  |  | **всего** | **23, 0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 0,0 | 0 |
| 6. Ремонт ограждения водонапорных башен.  |  | **всего** | **70,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 70,0 | 0,0 | 0 |
|  7. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 8. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0,0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0,0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| **Теплоснабжение**  |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | **всего** | **11,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 11,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | **всего** | **40,0** | **9,0** | **22,5** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 9,0 | 22,5 |
| 3. Ремонт здания котельной |  | **всего** | **0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 |  |  |
| 4. Ремонт котельного оборудования |  | **всего** | **400,0** | **40,50** | **10,13** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 400,0 | 40,50 | 10,13 |
| 5. Приобретение насосного оборудования |  | **всего** | 0 |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 6. Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. |  | **всего** | **1613,0** | **1555,83** | **96,5** |
| областной бюджет (ОБ) | 1500,0 | 1446,93 | 96,5 |
| местный бюджет (МБ) | 113,0 | 108,9 | 96,4 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 7. Установка и монтаж оборудования и материалов приобретаемых для капитального ремонта котельного и котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б, Усольского района, Иркутской области. |  | **всего** | 1066,0 | 1066,0 | 100 |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1066,0 | 1066,0 | 100 |
| **Электроснабжение** |
| 1. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | **всего** | **385,0** | **118,252** | **30,7** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 385,0 | 118,252 | 30,7 |
| **ТБО** |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | **всего** | **16,0** | **20,0** | **125** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 16,0 | 20,0 | 125 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **всего** | **0** |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |
| **Уличное освещение** |
| 1.Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **всего** | **0** |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2.Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **всего** | **0** |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |