**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» за** **первое полугодие 2022 года.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусматривается 2528, 25 тыс. рублей. Кассовые расходы за первое полугодие 2022 год составили 196,93 тыс. рублей.

Основная цель программы: Улучшение качества автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения, поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения.

Для поддержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями, а также для улучшения условий движения автотранспорта в первом полугодии 2022 года реализованы следующие мероприятия:

1. Грейдирование дорог в зимний период от снега – заключено 4 договора на оказание услуг в зимний период. Все договоры исполнены в полном объеме.

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения два раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1). Постановление администрации №11 от 21.01.2022г.«О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы», утвержденную постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №148 от 17.12.2019 года.

2). Постановление администрации №38 от 28.03.2022г.«О внесении изменений в постановление администрации от 17.12.2019 год №148 «Об утверждении муниципальной программы развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2020-2023 годы».

Ведущий специалист администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области Бажанова Ю.А.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области**

**за первое полугодие 2022 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2023 годы | | | | | | | |
| 1 | Грейдирование дорог в зимний период от снега | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 | 196 930,00 | 100 | 0 |
| 2 | Приобретение дорожных знаков | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт гравийного полотна | 752 110,00 | 1568 250,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного полотна | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Оценка технического состояния автомобильных дорог | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 1712,11 | 2 528,25 |  | 196 930,00 |  | 0 |