**25.02.2020г. №30**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2017-2021 ГОДЫ ЗА 2019 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы за 2019 год, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы» (с изменениями и дополнениями), утвержденную следующими постановлениями администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

2.1.от 28.11.2016г. №134 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017 -2019 год»;

2.2. от 03.03.2017г. №44 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.3. от 25.04.2017г. №57 «О внесении изменений в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №134 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.4. от 15.05.2017г. №68 «О внесении изменений в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №134 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.5. от 20.10.2017г. №116 «О внесении изменений в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №134 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019 годы»;

2.6.от 18.12.2017г. №135а «О внесении изменений в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №134 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.7. от 01.08.2018г. №85 «О внесении изменений в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №134 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы»;

2.8. от 17.12.2018г. №120 «О внесении изменений и продлении срока действия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы на 2021 год»;

2.9. от 17.06.2019г. №57 «О внесении изменений в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №134 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы»;

2.10. от 25.02.2020 г. №29 ««О внесении изменений в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г. №134 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы»;

3.Опубликовать данное постановление в газете сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 25.02.2020 №30

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы за 2019год**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019 год составляет 384,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета поселения – 384,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 384,0 тыс. рублей (100%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Код  | раздел | подраздел | Целевая статья расходов  | Вид расхода  | План на 2019 год  | Исполнено за 2019 год  |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы | 901 | 05 | 02 | 7400029999 | 244 | 384000,0 | 384000,0 |

 В течение 2019 года в муниципальную программу вносились изменения два раза.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп ~ Сдп х Уф

Где, Сдп **-** степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Уф- уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Сдп – эффективность хода реализации целевых показателей составила 1/1=1,0- это удовлетворительный показатель

Уф = 384000,0 /384 000,0 =1

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Эмп = 1\*1 = 1

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Подготовил:

Специалист по финансово-бюджетной политике Е.В. Скрипченко.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2019 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2021 годы |
| 1. | Запасные части к уличным светодиодным светильникам (фотореле, расходный материал) | 10 000,0 | 83000,0 | 830 | 83000,0 | 100 | 0 |
| 2. | Приобретение и монтаж светодиодных светильников  | 0  | 301000,0 | 100,0 | 301000,0 | 100 | 0 |
|  | Всего по муниципальной программе | 10 000,0 | 384000,0 | 100,0 | 384000,0 | 100 | 0 |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы |
| 1. | Запасные части к уличным светодиодным светильникам (фотореле, расходный материал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000,0 | 83000,0 |
| 2. | Приобретение и монтаж светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301000,0 | 301000,0 |
|  | Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384000,0 | 384000,0 |